Załącznik Nr 7 do SWZ – GZ.2501-22/2024

PROJEKT UMOWY

W dniu …….2024 r. pomiędzy:

Powiatem Tomaszowskim   ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. ,

NIP 773-23-21-115

reprezentowanym  przez:

1.Małgorzatę Bugajską  -  Dyrektora

2.Monikę Szulc – Główną  Księgową

-  Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Jana Pawła II 37 ,97-200 Tomaszów Maz.

zwanym  dalej Zamawiającym,  a

………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną  przez   …………………………………………………………………………………………….

zwaną  dalej  Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji  zgodnie z art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy zadanie pn.” Modernizacja  pomieszczeń sanitarnych oraz prace malarskie w zespole II w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Jana Pawła II 37  w Tomaszowie Mazowieckim” - roboty budowlane polegające

- Zakres prac obejmuje:

w przypadku Pakietu1 – remont łazienek ,fizjoterapii oraz klatki schodowej

w przypadku Pakietu 2   - prace malarskie korytarza i pokoi mieszkalnych  w zespole II

lub w przypadku obydwu Pakietów – całość w/wym  prac.

- Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie obowiązującymi  przepisami ,normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa następująca dokumentacja:

- Kosztorysy „ślepe”

- SWZ

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń,

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac,

- posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do jego zrealizowania i oświadcza, że nie ma przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia będą nowe w I gatunku i muszą posiadać atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia.

- Zamówienie wykonywane będzie na terenie Domu Pomocy Społecznej  na czynnych obiektach. W trakcie prowadzenia prac Dom będzie funkcjonować w sposób normalny. Obiekt pracuje w systemie 24-godzinnym. Wykonywane prace nie mogą wpływać i zakłócać pracy funkcjonujących pomieszczeń budynku. W trakcie prowadzenia prac stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia bezpiecznego wejścia i przejścia dla mieszkańców i personelu do pomieszczeń nieobjętych działaniem robót,

- każdorazowo po zakończeniu robót (każdego dnia) na swój koszt i ryzyko doprowadzić teren budowy do stanu czystości tak, aby Dom mógł funkcjonować bez zakłóceń,

- z uwagi na zapewnienie mieszkańcom ciszy nocnej, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w godzinach od 7:00 do 18:00

§ 2

KLAUZULA ZATRUDNIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji wszystkich robót budowlanych (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 3

PODWYKONAWCY

            - Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych jak również z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu projekt umowy, który będzie zawarty z podwykonawcą/ami lub dalszymi podwykonawcami.

  - Projekt umowy/umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

    - wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  za wykonanie danej części realizacji zamówienia nie może przekraczać wynagrodzenia, jakie zaoferował Wykonawca Zamawiającemu za tą część,

    - terminy realizacji,  nie mogą przekraczać terminów do jakich zobowiązany jest Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji-kosztorysy ślepe, zaproszeniu do składania ofert oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, będą stanowiły załącznik do tej umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

  - Projekt umowy/Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców:

- -  % udział robót w części zamówienia dotyczącej …-……-……-……..  realizowany będzie z udziałem następując/ego/ych Podwykonawc/y/ów: …-………-……-………-………………..

- -   % udział robót w części zamówienia dotyczącej …-……-……-……..  realizowany będzie z udziałem następując/ego/ych Podwykonawc/y/ów: ………-……-…………-…………

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy a także projektu jej zmiany, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

            - Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

            - W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do zawartej umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą  na warunkach określonych w ust. 2-4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przekazuje Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi).

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopi zawartej umowy lub zmian do umowy, o których mowa w ust. 6 nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do  umowy a także do jej zmiany, uważa się, że Zamawiający akceptuje zawartą umowę lub zmianę do umowy.

            - Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca.

            - Zamawiający w terminie 30 dni zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty o których mowa w ust. 3 po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury z dołączonymi następującymi dokumentami:

- protokołem odbioru wykonanych robót, odebranych przez Zamawiającego, sporządzonym przy udziale Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a określającym zakres rzeczowy wykonanych robót wynikających 
z umowy,

- oryginałem pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wystawionym najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę, 
o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą,

- dowodem potwierdzającym zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Obowiązek o którym mowa w pkt. 10 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0.5% wartości wskazanej w    § 4 ust.1

12. W przypadku o którym mowa w ust. 2 jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę na roboty budowlane, lub przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się z obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 15

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata nie obejmuje odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku terminowego zgłoszenia uwag Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli wykonawca wykaże jej niezasadność,

b) kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy złożyć do depozytu sądowego w przypadku istnienia uzasadnionej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, domagającego się płatności,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże jej zasadność.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

17. Jeżeli Zamawiający więcej niż dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust. 10 , lub dokonał bezpośrednich

zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia wskazanego w

§ 4 ust. 1, wówczas może on od umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

18. Niezależnie od postanowień ust. 17 niniejszego Paragrafu umowy,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy w następujących przypadkach:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku zmiany terminu zapłaty.

§ 4

WYNAGRODZENIE i ROZLICZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi: wartość netto................................ zł, podatek VAT 8%. wartość brutto.............................  zł, (słownie:..... ..... ...złotych).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, określone jako ryczałtowe, zgodnie z art. 632 Ustawy Kodeksu cywilnego musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkiej dokumentacji, robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu  prac , w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury  na wskazany adres bankowy.

Dane do faktury:

Nabywca : Powiat Tomaszowski  97-200 Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 41

NIP 773 23 21 115

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej Nr 2, 97-200 Tomaszów Maz.

ul. Jana Pawła II 37

Adres do korespondencji: Dom Pomocy Społecznej Nr 2, 97-200 Tomaszów Maz.

ul. Jana Pawła II 37

- Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego .

§ 5

TERMIN REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie  do 10.12.2024r.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień sporządzenia przez Strony dwustronnego protokołu odbioru robót.

§ 6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zapewni nadzór nad realizacją robót.

Koordynatorem z ramienia Zamawiającego będzie ……. … ……

- Kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie realizacji robót i przy ich odbiorze.

- Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych.

- Przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

5.Zamawiający wskazuje Wykonawcy teren robót pod zaplecze budowy oraz

jako teren  składowania materiałów budowlanych.

6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone

na terenie   budowy.

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

          - Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie i dokumentach towarzyszących umowie oraz wynikających z przepisów prawa, należą w szczególności:

2) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,

3) zabezpieczenie terenu robót przed wstępem osób nieuprawnionych ,

4) utrzymanie terenu robót i terenu przyległego do terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

5) wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń budowlanych, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,

7) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim), wyposażonego w wymagany sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami bhp i p.poż.,

8) wykonywanie robót z nowych materiałów,

9) ubezpieczenie do wysokości umowy (wartość zamówienia), placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, od kradzieży, wandalizmu, braku umiejętności i błędu ludzkiego oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w  umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.

3.Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Dyrektorem DPS Nr 2 w Tomaszowie Maz., szczegółowy, godzinowy harmonogram robót.

§ 8

## GWARANCJA

- Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela  …… miesięcznej bezwarunkowej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Gwarancja ta obejmuje także części zrealizowane przez Podwykonawców.

- W ramach udzielonej gwarancji i wynagrodzenia umownego określonego w

§ 4, ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: usuwania ujawnionych wad

- Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest obowiązany w terminie 30 dni zgłosić ten fakt do Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć kary umowne ustalone w niniejszej umowie.

- Nie wykonanie przez Wykonawcę usunięcia usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego lub użytkownika w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

§ 9

Odpowiedzialność odszkodowawcza

1.Zamawiający i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

2.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1/Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego brutto, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 umowy.

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4.Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

5.Kary umowne należne od Wykonawcy mogą być przez Zamawiającego potrącone  
z wynagrodzenia umownego.

§ 10

ZMIANY W UMOWIE

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że nastąpiły następujące okoliczności:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w realizacji zadania;

- zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy np.:

        - zmiana ilości robót budowlanych wynikających ze zmiany dokumentacji, której nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego,

        - inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,

- zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,

- zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom;

3.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej

groźbie opóźnienia robót.

§ 11

- ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie:

1)    gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót,  przez rozpoczęcie robót rozumie się faktyczne przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy,

- gdy Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie 
z umową, i /lub zawarł umowę z podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w Paragrafie 3 umowy i/lub powierzył wykonanie robót podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody,

- zajęcia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokości wierzytelności Wykonawcy 
z tytułu zawarcia i wykonania  umowy,

- gdy Wykonawca bez poinformowania Zamawiającego i/lub bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 kolejnych dni,

- gdy bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót 
w terminie umownym  ,

- gdy Zamawiający więcej niż dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy wyniknie konieczność  zapłaty na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia wskazanego w  § 4 ust. 1.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego Paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzięcia informacji o zdarzeniu/zdarzeń określonych w ust.1 i 2 niniejszego Paragrafu.

5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą m.in. stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:

a/Kodeks cywilny

b/Prawo budowlane

2.Właściwe przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu

robót  budowlanych.

3.Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może dokonać na rzecz osoby

trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z  umowy.

4.W przypadku zaistnienia sporu w ramach realizacji niniejszej umowy, strony poddadzą

spór rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego

5.Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

6.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:

1/  SWZ,

2/ dokumentacja kosztorysowa,

3/  oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY